## Slide 1: SEGUIMIENTO DEL PROYECTO JUGADOR NÚMERO 12
Métricas y estimaciones

## Slide 2: ¿Qué métricas utilizamos?
Hemos elegido los Puntos de función; motivos:
Mide directamente la funcionalidad.
Son independientes de la tecnología.
Capacidad de medir un avance en el desarrollo en cualquiera de las fases de vida del sofware.
Métrica adaptable al proyecto.

## Slide 3: Puntos de función definidos
Módulo | Peso | Dificultad | PF
Login y registro de usuarios | 3 | 2 | 6
Uso de habilidades de jugador | 7 | 2 | 14
Partido: jugarse sin interacción | 10 | 4 | 40
Partido: partido interactivo | 12 | 5 | 60
Arte | 9 | 3 | 27
El proyecto consta de 350 puntos de función que representan funcionalidad del sistema agrupada en varios módulos.

## Slide 4: Puntos de función definidos

## Slide 5: ¿Cómo medimos la progresión?
Escala propia para medir la progresión en una determinada tarea; 4 factores:
Implementación de la funcionalidad: 40%
Seguridad: la implementación es segura (transacciones, inyección sql...): 20%
Testing: 20%
Integración con el resto de funcionalidad: 20%

## Slide 6: ¿Por dónde vamos?
Fase de inicio: definición del juego.
Fase de elaboración: implementación de los primeros casos de uso

## Slide 7: Estimación LDC
Lenguaje | LDC
CSS | 700
JavaScript | 600
MySQL | 700
HTML | 4000
PHP | 11000
Total | 17000